СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-КАРГАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАРГАТСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

пятой  сессии четвертого созыва

04.04.2011 г.                                                                                                    27

Об утверждении  инвестиционной программы по водоснабжению

Верх-Каргатского сельсовета Каргатского района НСО на 2011-2013годы.

Для создания безопасных и благоприятных условий проживания и ведения хозяйственной деятельности, снижения затрат на производство тепловой энергии, внедрения ресурсосберегающих технологий, стабилизации тарифов, улучшения качества коммунальных услуг, Совет депутатов Верх-Каргатского сельсовета,

РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемую инвестиционную программу  по водоснабжению Верх-Каргатского сельсовета  Каргатского района НСО на 2011-2013 годы .

2.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник Верх-Каргатского сельсовета».

Глава Верх-Каргатского сельсовета                                                Н.А.Гребенюк

Утверждена решением Совета депутатов Верх-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области №27 от 04.04.2011 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ ВЕРХ-КАРГАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАРГАТСКОГО РАЙОНА НСО

НА 2011-2013год.

Согласовано:                                                                              Согласовано:

Глава Верх-Каргатского сельсовета                                         Глава Каргатского района

___________Н.А.Гребенюк                                                        ____________В.А.Флек

Инвестиционная программа

по водоснабжению Верх-Каргатского сельсовета  Каргатского района НСО на 2011-2013 годы

- Сведения о муниципальном образовании: Администрация Верх-Каргатского сельсовета  Каргатского района Новосибирской области.

Юридический адрес: 632412 Новосибирская область,  Каргатский район,

с. Верх-Каргат ул. Центральная,10 б

Фактический адрес: : 632412 Новосибирская область,  Каргатский район,

с. Верх-Каргат ул. Центральная,10 б

Расчетный счет: 40101810900000010001

БИК: 045004001

ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области

г. Новосибирск

ИНН 54231000608  КПП 542301001

2.  Сведения об исполнителе: ОАО «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг».

Юридический адрес: 632402 Новосибирская область, ,  Каргатский район,

г.Каргат, ул. Ленина,4

Фактический адрес: 632402 Новосибирская область, ,  Каргатский район,

г.Каргат, ул. Ленина,4

Расчетный счет: 40702810544150000130

БИК: 045004641

Сибирский Банк СБ РФ

г. Новосибирск

ИНН 5423000762, КПП 542301001

Инвестиционная программа по водоснабжению Верх-Каргатского сельсовета  Каргатского района НСО на 2011-2013 годы

Паспорт инвестиционной программы

| 1 | Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа по водоснабжению Верх-Каргатского сельсовета Каргатского района НСО на 2011-2013 годы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки программы: | Техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг» по водоснабжению Верх-Каргатского сельсовета Каргатского района НСО на 2011-2013 годы |
| 3 | Заказчик программы | Администрация Верх-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области |
| 4 | Разработчик программы | ОАО «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг» |
| 5 | Исполнители программы | ОАО «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг», Подрядные и строительно- монтажные организации на контрактной основе по итогам конкурса (отбора) |
| 6 | Цели и задачи программы | Повышение качества и надёжности предоставляемых коммунальных услуг ; - снижение коэффициента потерь в Верх-Каргатском сельсовете с 0,4 тыс.м3/км до 0,1 тыс. м3/км в год; -экономия 2635 кВт*ч электроэнергии в год ( на сумму не менее 6,6 тыс.рублей); -снижение износа водопроводных сетей с 70,0 % до 30,0 %; -снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы на100,0 тыс.рублей в год; -снижение удельного веса сетей Верх-Каргатского МО, нуждающихся в замене с 71,0 % до 20 %. |
| 7 | Сроки реализации программы | 2011-2013 годы |
| 8 | Перечень основных мероприятий программы | Реконструкция поселкового водопровода в п.Натальинский Верх-Каргатского сельсовета Каргатского района НСО, а именно водопроводных сетей Д=63,110 мм , протяженностью 1,384 км Установка 2 безбашенных устройств в с.Верх-Каргат Прокладка водопроводной сети методом горизонтально-направленного бурения в с.верх-Каргат, протяженностью 120 м. |
| 9 | Объёмы и источники финансирования программы | В 2011 году – 3795,9 тыс. руб. В том числе за счёт: привлеченные средства -2968,72 тыс. руб. средства местного бюджета – 802,18 тыс. руб. средства предприятия – 25,0 тыс. руб.; В 2012 году -85,0 тыс. руб. В том числе за счёт: средства местного бюджета – 55,0 тыс. руб. средства предприятия – 30,0 тыс. руб.; В 2013 году -800,0 тыс. руб. В том числе за счёт: средства местного бюджета – 770,0 тыс. руб. средства предприятия – 30,0 тыс. руб. |
| 10 | Мониторинг реализации программы | Мониторинг реализации программы осуществляет администрация Верх-Каргатского сельсовета и Совет депутатов Верх-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области |
| 11 | Ожидаемые результаты: | Обеспечение гарантированным водоснабжением объектов социального значения; Экономия энергоресурсов; Снижение потерь воды; Экономическая эффективность -106,6 тыс.рублей в год |

2. Содержание инвестиционной программы.

В системе водоснабжения п.Натальинский задействована 1 водозаборная скважина (введена в эксплуатацию в 2009 году, глубиной 136 метров,с установленным безбашенным устройством ) и закольцованным водопроводом  , протяженностью 1,384 км (все объекты коммунальной инфраструктуры находятся в муниципальной собственности) . Основное назначение системы водоснабжения с.Натальинское – обеспечение услугой водоснабжения зданий Натальинского ФАПа , сельского клуба, жилищного фонда(проживает 84 человека). Водопроводные сети имеют высокую степень износа, материал труб существующих водопроводных сетей -сталь диаметром от 63 мм до 114 мм . Уровень потерь воды при передаче ее потребителю достигают 18 %, что неизбежно приводит к увеличению затрат на электроэнергию и, в целом , приводит к необоснованному росту себестоимости услуги.

Данную проблему можно решить путём реконструкции водопроводных сетей . В 2010 году за счет средств бюджета МО Верх-Каргатского сельсовета ОАО «Запсибнипиагропром» уже выполнен проект «Реконструкция поселкового водопровода  в п.Натальинский Верх-Каргатского сельсовета  Каргатского района НСО» на водопроводные сети, протяженностью 1,384 км.

В системе водоснабжения с.Верх-Каргат задействованы 3 водозаборные скважины глубиной 118 м (причем одна из них расположена на противоположном берегу р.Каргат), и 3,8 км водопроводных сетей. На правом берегу расположены социально-значимые объекты: здания МУК «Верх-Каргатский СКК»,МОУ «Верх-Каргатская СОШ», МДОУ «Верх-Каргатский детский сад»,ФАП, сельсовет, котельная  и жилищный фонд. Для закольцовки скважинного хозяйства необходимо проложить водопроводную сеть длиной 120 метров под р.Каргат методом горизонтально-направленного бурения. Реализация данного мероприятия  позволит обеспечить бесперебойность предоставления услуги водоснабжения с.Верх-Каргат, в котором проживают 430 человек.

Кроме того ,  с целью оптимизации расходов в системе водоснабжения необходимо предусмотреть установку 2 безбашенных устройств в с.Верх-Каргат.

3. Краткая характеристика инвестиционного проекта.

Наименование проектов:

1. Реконструкция поселкового водопровода  в п.Натальинский Верх-Каргатского сельсовета  Каргатского района НСО

Вид деятельности:       водоснабжение

Основные технико-экономические характеристики:

Протяженность: водопроводные сети 1,384 км , материал- напорные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR 17,6 ø 63х3,6 и ø 110х6,3 мм по ГОСТ 18599-2001 (подземная прокладка)  , диаметр трубопроводов 63 и 110 мм.

2. Прокладка  водопроводной сети длиной 120 метров под р.Каргат методом горизонтально-направленного бурения в с.Верх-Каргат.

Вид деятельности:       водоснабжение

Основные технико-экономические характеристики:

Протяженность 120 метров,  материал- напорные полиэтиленовые трубы ПЭ  по ГОСТ 18599-2001, диаметр – по гидравлическому расчету.

3. Установка безбашенных устройств на скважинах с.Верх-Каргат.

Вид деятельности:       водоснабжение

Основные технико-экономические характеристики:

Глубина скважин 118 м, эксплуатационные насосы типа ЭЦВ 6-10-80 .

4. Проектно – сметная документация (ПСД) и экспертиза

1.За счет средств бюджета МО Верх-Каргатского сельсовета ОАО «Запсибнипиагропром»  выполнен проект «Реконструкция поселкового водопровода  в п.Натальинский Верх-Каргатского сельсовета  Каргатского района НСО» (экспертное заключение №54-1-5-0648-10 от 27.12.2010 года ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области»).

Общая стоимость объекта (согласно сводного сметного расчета стоимости строительства) – 4151,97 тыс.рублей, в том числе СМР -3710,9 тыс.рублей. В 2010 году из средств МО профинансированы проектные , изыскательские работы и экспертиза проекта.

2.За счет средств бюджета МО Верх-Каргатского сельсовета и средств предприятия будет выполнена  прокладка  водопроводной сети длиной 120 метров под р.Каргат методом горизонтально-направленного бурения .

Общая стоимость объекта по укрупненным расчетам составит 800,0 тыс.рублей.

3. За счет средств бюджета МО Верх-Каргатского сельсовета и средств предприятия будет выполнена установка безбашенных устройств на скважинах с.Верх-Каргат.

5. Стоимость и источники финансирования проекта.

Общая стоимость проектов  (в ценах на 01.12. 2010 года) – 4680,9 тыс. руб.

Проект финансируется за счет следующих источников:

привлеченные средства- 2968,72  тыс. руб.

средства бюджета Верх-Каргатского сельсовета -1627,18 тыс. руб.

средства предприятия –85,0 тыс. руб.

6. План технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик работы систем водоснабжения в Верх-Каргатском сельсовете на 2011-2013 годы

Таблица №1.

| №п/п | Наименование стройки, объекта | Год реализации | Цели реализации мероприятия | Единица измерения | Объем | Сметная стоимость (с НДС), тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена водопроводных сетей | 2011 | Обеспечение технической надежности и сокращение потерь по водопроводным сетям | км | 1,384 | 3710,9 |
| 2 | Установка безбашенного устройства | 2011 | Обеспечение технической надежности и сокращение затрат на э/энергию | шт | 1 | 85,0 |
| 3 | Установка безбашенного устройства | 2012 | Обеспечение технической надежности и сокращение затрат на э/энергию | шт | 1 | 85,0 |
| 4 | Прокладка водопроводной сети методом горизонтально-направленного бурения | 2013 | Обеспечение технической надежности | км | 0,12 | 800,0 |
| ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ: |  |  |  |  |  | 4680,9 |

7. Инвестиционная программа ОАО «Служба заказчика ЖКУ» по водоснабжению Верх-Каргатского сельсовета.

Все данные инвестиционной программы сведены в табл. №2.

8. Форма собственности на вложенные инвестиции.

По завершению строительно – монтажных работ и ввода в эксплуатацию объекта инвестиционной программы водопроводные сети п.Натальинский и с.Верх-Каргат оформляются в муниципальную собственность поселения.

9. Экономическая эффективность проекта.

В 2010 году водозаборной скважиной с.Маршанское было поднято 3907,2 м3 воды, при этом потребителям отпущено 3203,9 м3.Потери воды составили 703,3 м3. После проведении реконструкции водосетей в п.Натальинский с использованием напорных полиэтиленовых труб марки ПЭ 80 SDR 17,6 ø 63х3,6 и ø 110х6,3 мм по ГОСТ 18599-2001 потери воды составят 3 %, т.е. 117,2 тыс.м3 в год.В таком случае разница в величинах потерь составит 586,1 м3 в год, что даст возможность съэкономить не менее  545 кВт*ч электроэнергии в год (на сумму не менее 1,4 тыс.рублей).При выполнении мероприятии по установке безбашенных устройств предполагается снижение расходов на э/э на 20 % ( в натуральном выражении –около 2090 кВт*ч электроэнергии в год (на сумму не менее 5,2 тыс.рублей)

Степень износа водопроводных сетей по Верх-Каргатскому сельсовету после реконструкции снизится с 70,0 % до 30,0 %.

Кроме того, предполагается снижение ежегодных затрат на ремонтно-восстановительные работы на 100,0 тыс.рублей в год.

Срок окупаемости данных проектов не определяется, так как все инвестиционные средства являются безвозвратными, следовательно, установление инвестиционных надбавок к тарифу на водоснабжение не требуется.

Финансирование проектов  за счёт средств платы за подключение к системе водоснабжения не предполагается, вследствие того, что в с.Верх-Каргат  и п.Натальинский строительство новых объектов не предусматривается.

Инвестиционная программа ОАО «Служба заказчика ЖКУ» по водоснабжению Верх-Каргатского сельсовета.

Таблица №2.

| №п/п | Наименование стройки, объекта | Цели реализации мероприятия | Единица измерения | Объем | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  | Финансовые потребности | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | Тыс.руб | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Замена водопроводных сетей | Обеспечение технической надежности и сокращение потерь по водопроводным сетям | км | 1,384 | 1,384 |  |  | 3710,9 | 3710,9 |  |  |
| 2 | Установка безбашенного устройства | Обеспечение технической надежности и сокращение затрат на э/энергию | шт | 1 | 1 |  |  | 85,0 | 85,0 |  |  |
| 3 | Установка безбашенного устройства | Обеспечение технической надежности и сокращение затрат на э/энергию | шт | 1 |  | 1 |  | 85,0 |  | 85,0 |  |
| 4 | Прокладка водопроводной сети методом горизонтально-направленного бурения | Обеспечение технической надежности | км | 0,120 | - | - | 0,120 | 800,0 | 0 | 0 | 800,0 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  | - | - | - | - |  | - | 4680,9 | 3795,9 | 85,0 | 800,0 |
| Собственные средства, из них |  | - | - | - | - |  | - | 85,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | -прибыль, направляемая на инвестиции | - | - | - | - |  | - | 85,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | -амортизация | - | - | - | - |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - прочие собственные источники | - | - | - | - |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Привлеченные средства |  | - | - | - | - |  | - | 2968,72 | 2968,72 | 0,0 | 0,0 |
| Заемные средства кредитных организаций |  | - | - | - | - |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства, из них |  | - | - | - | - |  | - | 1627,18 | 802,18 | 55,0 | 770,0 |
|  | -Федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет субъекта РФ | - | - | - | - |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального образования | - | - | - | - |  | - | 1627,18 | 802,18 | 55,0 | 770,0 |
| Средства внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие средства |  | - | - | - | - |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |