**Администрация Верх-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Верх-Каргат

04.03.2022 г. 13

**Об организации пропуска паводковых вод на территории Верх-Каргатского сельсовета в 2022 г.**

 На основании распоряжения Губернатора Новосибирской области от 27.01 2022 г. 8-Р в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с весенним паводком, защиты населения и учреждений от паводка на территории Верх-Каргатского сельсовета в 2022 году ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Левченко К.С – специалисту администрации провести до 20 марта 2022 г. обследование водопропускных труб и провести их очистку
2. Создать оперативную группу для выполнения противопаводковых мероприятий в состав: Никитин Н.А. – рабочий Верх-Каргатского СКК; Головко А.А. – электрик Верх-Каргатского СКК; Пенкин В.В. – водитель Верх-Каргатского СКК; Шалыгин Е.С. – рабочий МУП «Коммунальный комплекс; Сикорский Ю.Ю. – охранник Верх-Каргатской СШ; Кирин В.В. – охранник Верх-Каргатской СШ.
3. Марьиной Т.Г. –специалисту- бухгалтеру Верх-Каргатского сельсовета выделить денежные средства на создание запасов дизельного топлива из резервного фонда на проведение работ по пропуску паводковых вод.
4. Левченко К.С. – специалисту администрации уточнить планы мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий подтоплений в с. Верх-Каргат.
5. Рекомендовать Бурлай С.П. – директору Верх-Каргатского торгового предприятия создать необходимый запас товаров повседневного спроса на территории Верх-Каргатского сельсовета.
6. Рекомендовать Боженко А.А. – директору МУП «Коммунальный комплекс Каргатского района» создать достаточный запас топлива в котельной с. Верх-Каргат.
7. Утвердить временный пост наблюдения за развитием паводковой ситуации в составе: Сикорский Ю.Ю. – охранник Верх-Каргатской СШ, Кирин В.В. – охранник Верх-Каргатской СШ.

 8. Выделить автомобиль УАЗ-315195 гос.№ А 434 НО на случай экстренной доставки больных в ЦРБ.

 9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 10.Данное постановление опубликовать и разместить на информационных стендах учреждений, расположенных на территории Верх-Каргатского сельсовета.

 Глава Верх-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области И.В.Кривопалова

Приложение к постановлению

 № 13 от 04.03.2022 года

**П Л А Н**

**работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Верх-Каргатского сельсовета на период весеннего половодья 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Исполнители** |
| 1 | Уточнение мест подтопления в с. Верх-Каргат | Март 2022 гдо 14.03. | Левченко К.С. -специалист администрации |
| 2 | Провести анализ паводкового периода 2021 г | Март 2022 г до 14.03 | Кривопалова И.В..- глава администрации  |
| 3 | Определение объема работ по предупреждению последствий паводка | Март 2022гДо 20.03. | Марьина Т.Г.. -специалист-бухгалтер  |
| 4 | Создание резервного фонда по ликвидации и предупреждению паводковой ситуации | Декабрь 2021 г | Кривопалова И.В.- глава администрации, Марьина Т.Г..- специалист-бухгалтер  |
| 5 | Проведение штабных учений населения. | Март 2022 г25.03. | Кожемякина М.А.. -специалист администрации |
| 6 | Уточнение списочного состава спасательных команд | Март 2022 г15.03. | Валькович А.И..-заместитель главы администрации |
| 7 | Приведение к готовности техники (автомобили, трактора МТЗ-82,мотопомпы) | Март 2022г До 20.03. | Левченко К.С.-специалист администрации |
| 8 | Обеспечить устойчивой связью с.Верх-Каргат и п.Натальинский | До 20 марта | Глава администрации, Каргатский ЛТЦ |
| 9 | Обеспечить оповещение населения и организаций о чрезвычайной ситуации с использованием телефонной связи, средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения, подворового обхода и т.п. | В течении всего паводкового периода | Специалисты Верх-Каргатского сельсовета, посыльные, Каргатский ЛТЦ |
| 10 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, водо-, снабжения. | Март – Апрель | Глава поселения, специалист ГО и ЧС |
| 11 | Очистка крыш зданий и сооружений от снега | До 20 марта | Глава поселения, руководители организаций. |
| 12 | Очистка обводных каналов, сточных канав, водопропускных труб от снега, для сброса талых вод | До 20 марта | Глава поселения, руководители организаций. |
| 13 | Заключить предварительные контракты с организациями на привлечение техники, поставки продовольствия и других материалов при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации | До 01 апреля | Глава поселения |
| 14 | Проведение с населением и руководителями предприятий (организаций) разъяснительной работы по страхованию имущества, зданий и сооружений от паводковых явлений. | До 10 апреля | Росгострах, члены КЧСПБ, глава поселения |
| 15 | Организация непрерывного приёма информации о паводковой ситуации на территории поселения | До 10 апреля | Специалист ГО и ЧС, члены КЧСПБ |

«УТВЕРЖДАЮ» Председатель КЧС и ПБ Верх-Каргатского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В.Кривопалова

 **СПИСОК населения с. Верх-Каргат, попадающего под подтопление**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Адрес (улица, № дома) | Ф.И.О.проживающих | взрослые | В т.ч.пенсионеры | дети | Примеч. крс/мрс |
| 1 |  Береговая 4 | Тороченкова В.В | 2 | 1 |  |  |
| 2 |  Береговая 5 | Назаренко П.П. | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Береговая 5 | Можаров СА.. | 1 |  |  |  |
| 4 | Верх-Каргатск.47/1 | Прокудина Ю.С. | 2 |  | 2 |  |
| 5 | Верх-Каргатск.47/2 | НикитинаН.Г. | 1 | 1 |  |  |
| 6. | Верх-Каргатс- | Ильясова Н.А. | 1 |  |  |  |
| 7. | кая 49 | Кожемякин П.Н. | 1 | 1 |  |  |
| 8. | Школьная 4 | Косилова С.В. | 1 | 1 |  |  |
| 9. | Школьная 6 | Пенкин И.В. | 3 |  |  |  |
| 10. | Школьная 6 | пустой |  |  |  |  |
| 11. | Школьная 8 | Балачевцев С.С. | 2 |  | 4 |  |
| 12. | Школьная 9 | Кожемякина Н.Г. | 1 | 1 |  |  |
| 13. | Школьная 10 | Можаровцев Д.Д. | 2 |  |  |  |
| 14. | Школьная 17 | пустой |  |  |  |  |
| 15. | Школьная 18 | пустой |  |  |  |  |
| 16. | Школьная 2А | Французенко М. | 2 | 1 |  |  |
| 17. | Школьная 2А | Павловская Т.М | 1 | 1 |  |  |
| 18. | Школьная 6А | пустой |  |  |  |  |
| 19. | Школьная 8А | Красаков В.Ф. | 2 | 2 |  |  |
| 20. | Школьная 10А | Левченко К.С. | 2 | 2 |  |  |
| 21. | Центральная 2 | пустой |  |  |  |  |
| 22. | Центральная 3 | Трубицын Н.П. | 3 | 3 |  | 2/0 |
| 23. | Центральная 3 | Быстрова А.П. | 1 | 1 |  |  |
| 24. | Центральная 4 | Косилов А.А. | 1 |  |  | 1/0 |
| 25. | Центральная 5 | Ульрих Г.М. | 3 | 2 | 1 |  |
| 26. | Центральная 5 | пустой |  |  |  |  |
| 27. | Центральная 6 | пустой |  |  |  |  |
| 28. | Центральная 7 | пустой |  |  |  |  |
| 29. | Центральная 7 | пустой |  |  |  |  |
| 30. | Центральная 8 | Михеева В.Ф. | 1 | 1 |  | 2/15 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **34** | **19** | **7** | **5/15** |

Специалист администрации по ГО и ЧС Левченко К.С..